

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЗИМОВНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗИМОВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**№159**

28.12.2024 п. Зимовники

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Зимовниковского сельского

поселения «Благоустройство территории и развитие

жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского

сельского поселения» на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения» на 2024 год (далее - план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Начальнику сектора благоустройства и социального развития (В.Г. Щербань) и специалистамсектора благоустройства и социального развития Администрации Зимовниковского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

4. Контроль над исполнением распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации

Зимовниковского сельского поселения А.В. Мартыненко

Распоряжение вносит начальниксектора

благоустройства и социального развития Щербань В.Г.

Приложение к распоряжению

Администрации Зимовниковского сельского поселения

от 28.12.2023 № 159

План

реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения « Благоустройство территории и развитие

жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2024 год (тыс. руб.) | | | | |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджет- ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора благоустройства и социального развития  В.Г. Щербань | Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения | - | 2250,0 | - | - | 2250,0 | - |
| Основное мероприятие 1.1 Оплате взносов на капитальный ремонт в отношении помещений МКД | Начальник сектора благоустройства и социального развития  В.Г. Щербань | Улучшение состояния жилищного фонда | весь период | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
| Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов Коммунальное и ремонтно-техническое обслуживание объектов газового и водопроводного хозяйства | Начальник сектора благоустройства и социального развития  В.Г. Щербань | Оптимизация подачи газа потребителям | весь период | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - |
| 1.3. Текущий ремонт и содержание жилищного фонда | Начальник сектора благоустройства и социального развития  В.Г. Щербань | Улучшение состояния жилищного фонда | весь период | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  |
| 1.5. Расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации | Начальник сектора благоустройства и социального развития  В.Г. Щербань | Газификация населенных пунтков | весь период | - |  | - | - |  |
| Подпрограмма 2. Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора благоустройства и социального развития  В.Г. Щербань | приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, улучшение экологической обстановки в поселении |  | 16781,0 | - | - | 16781,0 | - |
| Основное мероприятие 2.1 Организация и проведение мероприятий по санитарному и текущему содержанию объектов благоустройства и озеленение территории | Начальник сектора благоустройства и социального развития  В.Г. Щербань | улучшение состояния территории Зимовниковского сельского поселения, благоустроенность населенных пунктов поселения;  привитие жителям муниципального образования любви и уважения к месту своего проживания к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения;  улучшение экологической обстановки для комфортного проживания жителей поселения. | весь период | 16751,0 | - | - | 16751,0 | - |
| Основное мероприятие 2.2Мероприятия по управлению отходами и вторичными материальными ресурсами | Начальник сектора благоустройства и социального развития  В.Г. Щербань | улучшение экологической обстановки для комфортного проживания жителей поселения | весь период | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| Основное мероприятие2.3Строительство и реконструкцию объектов благоустройства | Начальник сектора благоустройства и социального развития  В.Г. Щербань | улучшение состояния территории Зимовниковского сельского поселения, благоустроенность населенных пунктов поселения | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие2.4Прочие мероприятия по благоустройству | Начальник сектора благоустройства и социального развития  В.Г. Щербань | улучшение состояния территории Зимовниковского сельского поселения, благоустроенность населенных пунктов поселения;  привитие жителям муниципального образования любви и уважения к месту своего проживания к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения | Весь период | - |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе: |  |  |  | 19031,0 |  |  | 19031,0 |  |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту распоряжения администрации Зимовниковского сельского поселения

«Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Зимовниковского сельского

поселения «Благоустройство территории и развитие

жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского

сельского поселения» на 2024 год»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Должность, наименование службы, | Ф.И.О. | Подпись | Дата визирования | |
| вх. | исх. |
| 1 | Начальник сектора экономики и финансов | Грибинюкова Майя Викторовна |  |  |  |
| 2 | главный специалист по правовой работе | Адильханова Рена Мамедага кызы |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

Проект разработал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Щербань В.Г.