

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЗИМОВНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗИМОВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**№ 9**

09.01.2023 п. Зимовники

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Зимовниковского

сельского поселения «Энергоэффективность

и развитие и энергетики» на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие и энергетики» на 2023 год (далее - план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Ведущему специалисте сектора благоустройства и социального развития – Каплиёвой О.Г обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2023 года.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации

Зимовниковского сельского поселения А.В. Мартыненко

Распоряжение вносит ведущий специалист сектора

благоустройства и социального развития

Приложение к распоряжению

Администрации Зимовниковского сельского поселения

от 09.01.2023 № \_\_\_

План

реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие и энергетики» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомствен­ной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа­ции (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. руб.) | | | | |
| всего | феде­раль­ный бюд­жет | областной бюджет | местный бюд­жет | внебюджет- ные источ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | Ведущий специалист сектора  благоустройства и социального развития – Каплиёва О.Г. |  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Ведущий специалист сектора  благоустройства и социального развития – Каплиёва О.Г. | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | Ведущий специалист сектора  благоустройства и социального развития – Каплиёва О.Г. | Поддержание в готовности системы противопожарной безопасности, Повышение уровня пожарной безопасности | весь период | - | - | - | - | - |
| повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | Ведущий специалист сектора  благоустройства и социального развития – Каплиёва О.Г. | смягчение возможных последствий пожаров | весь период | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения |  |  | - | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - |
| Основное мероприятия 2.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Ведущий специалист сектора  благоустройства и социального развития – Каплиёва О.Г. | готовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности систем оповещения населения Зимовниковского сельского поселения | Ведущий специалист сектора  благоустройства и социального развития – Каплиёва О.Г. | повышение  уровня освещенности | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Ведущий специалист сектора  благоустройства и социального развития – Каплиёва О.Г. | повышение  уровня освещенности | весь период | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - |
| Основное мероприятие 2.4. Приобретение  оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Ведущий специалист сектора  благоустройства и социального развития – Каплиёва О.Г. | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | весь период | - | - | - | - | - |