

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЗИМОВНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗИМОВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 35**

26.02.2025 п. Зимовники

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации в 2024 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», распоряжением Администрации Зимовниковского района от 23.10.2018 № 69 «Об утверждении перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2024 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Зимовниковского сельского поселения.  
 4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора благоустройства и социального развития В.Г. Щербань.

Глава Администрации Зимовниковского

сельского поселения А. В. Мартыненко

постановление вносит начальник сектора благоустройства и

социального развития Щербань В.Г.

Приложение

к постановлению

Администрации Зимовниковского

сельского поселения

от 26.02.2025 №35

Отчет о реализации в 2024 году

муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 433 «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» и предусматривает финансирование программных мероприятий направленных на сокращение расходов бюджета на оплату энергоносителей и снижение потерь в сетях

**Раздел I. Результаты реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», достигнутые за 2024 год**

В 2024 году реализация муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий, направленных на осуществление модернизацию систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов в зданиях и на сетях уличного освещения.

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Зимовниковского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2024 году предусматривалось 2500,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет Зимовниковского сельского поселения – 2500,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2024 году в целом составили 2485,2 тыс. рублей, в том числе: бюджет Зимовниковского сельского поселения – 2485,2 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

В 2024 году программные мероприятия муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» выполнены в большей степени.

**Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

В соответствии с **подпрограммой «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»** на Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения в рамках подпрограммы на 2024 год выделено – 2500,0 тыс.руб., израсходовано – 2485,2 тыс.руб.

На приобретение электрооборудования и текущий ремонт уличного освежения в 2024 году было запланировано 2500,0 тыс. рублей; израсходовано 2485,2 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» приведены в приложении 1 к Отчету о реализации в 2024 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

**Раздел IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию программы**

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 2 к Отчету о реализации в 2024 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

**Раздел V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты приведены в приложении 3 к Отчету о реализации в 2024 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Оценка эффективности муниципальной Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы» базирующийся на анализе целевых показателей, указанных в муниципальной Программе, характеризующий степень достижения целей и решения задач муниципальной Программы в целом, составил:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сп | ИДп  ИЦп | = | 100  100 | = 1,0 |
| доля объема природного газа и электрической энергии, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Зимовниковского сельского поселения; | | | | |

-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сп1 | ИДп  ИЦп | = | 85,0  85,0 | = 1,0 |
| Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Зимовниковского сельского поселения | | | | |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составила:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С о = | n  Σ Cпш/n  I=1 | = | 2/2 | = 1,0 |

Критерий Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СРом | Мв  М | = | 2  2 | = 1,0 |

Критерий Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СРм | Мв  М | = | 2  2 | =1,0 |

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации программы затраченным ресурсам, составил:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ССуз = | ЗФ  Зп | = | 2500,0  2485,2 | = 1,0 |

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятия к степени соответствия запланированному уровню расходов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эис | СРм  ССуз | = | 1,0  1,0 | = 1,0 |

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Cо х0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2 =1,0х0,5+1,0х0,3+1,0х0,2=1,0

Анализ реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2024 году, проведенный в соответствии с Методикой оценки эффективности показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигнуты. Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

**Раздел V. Сведения о реализации плана мероприятий муниципальной программы**

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие и энергетики» на 2024 год приведен в в приложении 3 к Отчету о реализации в 2024 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики».

**Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 07.11.2024 № 310 «О признании утратившим силу нормативного правового акта

Администрации Зимовниковского сельского поселения» с 01.01.2025 программа прекращает свое действие.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | Результаты | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. Подпрограмма 1. «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях**» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Администрации Зимовниковского сельского поселения; | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | - | - | - | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | Администрация Зимовниковского сельского поселения; | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | - | - | - | |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Основное мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | - | - |  | |
| 1.4 | Основное мероприятие 2.2. Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | - | - |  | |
| 1.5 | Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | повышение  уровня освещенности | Был произведен текущий ремонт освещения по улицам и переулкам: по ул. Дзержинского, ул. Ленина, ул Савина, пер. Братский, ул. Рабочая |  | |
| 1.6 | Основное мероприятие 2.4. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | сокращение сроков  восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | Замена оборудования проводилась в рамках текущего ремонта |  | |

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Зимовниковского  сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Всего | 2500,0 | 2500,0 | 2485,2 |
| местный бюджет | 2500,0 | 2500,0 | 2485,2 |
| Подпрограмма 2. «Развитие и  модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Всего | 2500,0 | 2500,0 | 2485,2 |
| местный бюджет | 2500,0 | 2500,0 | 2485,2 |
| Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | местный бюджет | 2500,0 | 2500,0 | 2485,2 |
| Основное мероприятие 2.4. Приобретение  оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3 к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | | | | | |
|  | Показатель 1 доля объема природного газа и электрической энергии, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Зимовниковского сельского поселения; | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Показатель 2. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Зимовниковского сельского поселения | % | 80,0 | 85,0 | 85,0 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | | | | | |
|  | Показатель 1.1. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Зимовниковского сельского поселения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Показатель 1.2. Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются  на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Зимовниковского сельского поселения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | | | | | |
|  | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципального образования Зимовниковское сельское поселение | % | 80,0 | 85,0 | 80,0 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

,

Приложение № 4 к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие и энергетики» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| начала  реализации | окончания реализации |  | предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату 01.01.2025г. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Начальник сектора благоустройства и социального развити В.Г. Щербань | 01.01.24 | 31.12.24 | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | - | - | - |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | Начальник сектора благоустройства и социального развития В.Г. Щербань | 01.01.24 | 31.12.24 | Поддержание в готовности системы противопожарной безопасности, Повышение уровня пожарной безопасности | - | - | - |  |  |
| II. Подпрограмма «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятия 2.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Начальник сектора благоустройства и социального развития В.Г. Щербань | 01.01.24 | 31.12.24 | готовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | - | - | - |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности систем оповещения населения Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора благоустройства и социального развития В.Г. Щербань | 01.01.24 | 31.12.24 | повышение | - | - | - |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Начальник сектора благоустройства и социального развития В.Г. Щербань | 01.01.24 | 31.12.24 | уровня освещенности | 2500,0 | 2500,0 | 2485,5 | 14,5 |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.4. Приобретение  оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Начальник сектора благоустройства и социального развития В.Г. Щербань | 01.01.23 | 31.12.23 | повышение |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 2500,0 | 2500,0 | 2485,5 | 14,5 |  |

Глава Администрации Зимовниковского сельского поселения А.В. Мартыненко