

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЗИМОВНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗИМОВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 372**

28.12.2024 п. Зимовники

О внесение изменений в постановление

Администрации Зимовниковского сельского

поселения №430 от 08.11.2018 «Об

утверждении муниципальной программы

Зимовниковского сельского поселения

«Благоустройство территории и развитие

жилищно-коммунального хозяйства

Зимовниковского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 13.08.2024 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 23.10.2018 № 69 «Об утверждении перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения №430 от 08.11.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения»:

1.1. приложение 1 к постановлению №430 от 08.11.2018г. изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации

Зимовниковского сельского поселения В.Т. Елисеенко

Постановление вносит начальник сектора благоустройства

и социального развития Щербань В.Г.

Приложение

к постановлению Администрации

Зимовниковского сельского поселения

от 28.12.2024 № 372

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Зимовниковского сельского поселения

От 08.11.2018 № 430

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Зимовниковского сельского поселения»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

в сфере реализации муниципальной программы «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Зимовниковского сельского поселения»

Муниципальная программа «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Зимовниковского сельского поселения.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных составляющих экономики, обеспечивающих население жизненно важными услугами, определяющими качество жизни населения, в том числе такие как  коммунальное обслуживание.

Важными компонентами улучшения качества жизни граждан являются, в том числе, повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

Актуальной остается проблема износа и ветшания объектов коммунального хозяйства.

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Зимовниковского сельского поселения является вопрос повышения уровня благосостояния и улучшения качества жизни населения.

Муниципальная программа «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения», предусматривает удовлетворение растущих требований населения, предполагает целенаправленную и планомерную работу по содержанию и благоустройству территории поселения.

Мероприятия, по благоустройству поселения, приведут к улучшению внешнего эстетического состояния населённых пунктов поселения, повышению уровня комфортности проживания населения в них.

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Зимовниковского сельского поселения.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Зимовниковского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами и целями муниципальной политики Зимовниковского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере являются:

Создание условий для развития коммунальной инфраструктуры;

содержание жилищного фонда сельского населения в надлежащем состоянии;

благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения целью создания комфортных условий проживания и отдыха населения.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Ростовской области

Основные направления муниципальной программы реализуются в соответствии с:

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864;

Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Ростовской области»

4. Задачи муниципального

управления, способы их эффективного решения

в сфере реализации муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы поставлены следующие основные задачи муниципального управления:

создание условий для обеспечения газоснабжения населения;

приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, улучшение экологической обстановки в поселении

Создание комфортных условий проживания и обустройство мест общего пользования и массового скопления населения.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

коммунальному и ремонтно-техническое обслуживание объектов газового хозяйства;

санитарному и текущему содержанию объектов благоустройства и озеленение территории;

текущему ремонту и содержанию жилищного фонда;

повышению энергетической эффективности систем освещения;

благоустройству территории поселения (содержание парков, скверов, места для купания, ликвидация несанкционированных свалок);

Реализация перечисленных направлений осуществляется как за счет собственных средств местных бюджетов..

II. Паспорт

муниципальной программы «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Зимовниковского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Елисеенко В.Т., заместитель главы Администрации Зимовниковского сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Зимовниковского сельского поселения  Щербань В.Г. – начальник сектора благоустройства и социального развития |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы;  этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цель муниципальной программы | – | Создание комфортных условий проживания населения Зимовниковского сельского поселения, в том числе санитарное и текущее содержание объектов благоустройства и озеленение территории |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 184114,9 тыс. рублей, из них:  I этап –149928,2 тыс. рублей;  II этап – 34186,7 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с государственными программами Ростовской области | – | государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 №650 |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уро-вень пока-зателя | Признак возраста-ния/  /убывания | Еди-ница измере-ния  (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный  за достижение показателя | Связь  с показателями национальных целей | Инфор-мационная система |
| значе-ние | год | 2025  год | 2026 год | 2027  год | 2030  год (спра-вочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель муниципальной программы: «Создание комфортных условий проживания населения Зимовниковского сельского поселения, в том числе обустройство общественных территорий» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | процент муниципального жилья, находящегося в удовлетворительном состоянии | МП КСП | возраста-ющий | процен-тов | ведом-ствен-ный | 30 | 2023 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | - | Администрация Зимовниковского сельского поселения | – | нет |
|  | приведение в качественное состояние элементов коммунального хозяйства населенных пунктов | МП КСП | возраста-ющий | процен-тов | ведом-ствен-ный | 75,0 | 2023 | 85 | 90 | 95 | 100 | - | Администрация Зимовниковского сельского поселения | – | нет |
|  | уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения зелёными насаждениями, детскими игровыми площадками). | МП КСП | возраста-ющий | процен-тов | ведом-ствен-ный | 60 | 2023 | 65 | 70 | 75 | 75 | - | Администрация Зимовниковского сельского поселения | – | нет |
|  | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Зимовниковского сельского поселения | МП КСП | возраста-ющий | процен-тов | ведом-ствен-ный | 60 | 2023 | 65 | 70 | 75 | 75 | - | Администрация Зимовниковского сельского поселения | – | нет |

Используемые сокращения:

МП КСП– муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов  от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения»  Ответственный за реализацию: Администрация Зимовниковского сельского поселения  Щербань Виктор Григорьевич – начальник сектора благоустройства и социального развития Администрации Зимовниковского сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы. | | | |
| 1.1.1. | Обеспечены более комфортных условий проживания населения сельского поселения | реализация мероприятий направленных на:  содержание объектов газоснабжения и жилищного фонда | приведение в качественное состояние элементов коммунального хозяйства населенных пунктов |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения»  Ответственный за реализацию: Администрация Зимовниковского сельского поселения  Щербань Виктор Григорьевич – начальник сектора благоустройства и социального развития Администрации Зимовниковского сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы. | | | |
| 1.2.1. | приведены в качественное состояние элементы благоустройства населенных пунктов, привлечены жители к участию в решении проблем благоустройства, улучшение экологической обстановки в поселении | Реализация мероприятий позволит обеспечить повышение качества жизни населения на территории Зимовниковского сельского поселения | уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми площадками). |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства  Зимовниковского сельского поселения» | 18831,6 | 10283,0 | 5072,1 | 34186,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 18831,6 | 10283,0 | 5072,1 | 34186,7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения» (всего), в том числе: | 3050, | 152,0 | 50,0 | 3252,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 3050, | 152,0 | 50,0 | 3252,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» (всего), в том числе: | 15781,6 | 10131,0 | 5022,1 | 30934,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 15781,6 | 10131,0 | 5022,1 | 30934,7 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | – | Администрация Зимовниковского сельского поселения  Щербань В.Г. – начальник сектора благоустройства и социального развития |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Зимовниковского сельского поселения | – | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно–коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/  /убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный  за достижение показателя | Инфор-мационная система |
| значение | 2023 год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2030  год  (спра-вочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойного водоснабжения населения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | процент муниципального жилья, находящегося в удовлетворительном состоянии | возраста-ющий | МП КСП | процентов | 30 | 2023 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | Администрация Зимовниковского сельского поселения | инфор-мационная система отсутствует |
| 1.2. | приведение в качественное состояние элементов коммунального хозяйства населенных пунктов | возраста-ющий | МП КСП | процентов | 75,0 | 2023 | 85 | 90 | 95 | 100 | Администрация Зимовниковского сельского поселения | инфор-мационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП КСП – муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения;

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика  мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значе-ние | 2023 год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий. «Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения» | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие (результат) 1. Оплачены взносы на капитальный ремонт в отношении помещений МКД | осуществление текущей деятельности | Текущий ремонт муниципального жилья | процент | - | 2023 | 100 | 100 | 100 |
|  | Мероприятие (результат) 2. Осуществлено коммунальное и ремонтно-техническое обслуживание объектов газового хозяйства | осуществление текущей деятельности | Техническое обслуживание газопроводов | процент | - | 2023 | 100 | 100 | 100 |
|  | Мероприятие (результат) 3. Произведен текущий ремонт и содержание жилищного фонда | осуществление текущей деятельности | Текущий ремонт муниципального жилья | процент | - | 2023 | 100 | 100 | 100 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов  по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 3050, | 152,0 | 50,0 | 3252,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3050, | 152,0 | 50,0 | 3252,0 |
|  | Мероприятие (результат) 1. Оплачены взносы на капитальный ремонт в отношении помещений МКД (всего), в том числе: | Х | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| местный бюджет | 95105010140126240244 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
|
|
|  | Мероприятие (результат) 2. Осуществлено коммунальное и ремонтно-техническое обслуживание объектов газового хозяйства (всего), в том числе: | Х | 1000,0 | 102,0 | 0,0 | 1102,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 95105010140126010244 | 1000,0 | 102,0 | 0,0 | 1102,0 |
|  | Мероприятие (результат) 3. Произведен текущий ремонт и содержание жилищного фонда (всего), в том числе: | Х | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| местный бюджет | 95105010140126280244 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
|
|

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО., должность, отраслевой (функциональный) орган Администрации Зимовниковского сельского поселения, структурное подразделение Администрации Зимовниковского сельского поселения, муниципальное подведомственное учреждение Зимовниковского сельского поселения | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Оплачены взносы на капитальный ремонт в отношении помещений МКД *в 2025,2026,2027 году реализации* |  | X | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Информационная система отсутствует |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Заключено соглашение на уплату взносов на капитальный ремонт в отношении МКД | 28 декабря 2025,  28 декабря 2026,  28 декабря 2027 | Администрация Зимовниковского сельского поселения  Щербань В.Г. – начальник сектора благоустройства и социального развития | Соглашение | Информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Произведена оплату взносов на капитальный ремонт в отношении МКД | До 10 числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Зимовниковского сельского поселения  Ногина А.А – гдавный специалист (главный бухгалтер) | Счета на уплату, платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2. Осуществлено коммунальное и ремонтно-техническое обслуживание объектов газового хозяйства |  | X |  | Информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.2.1. Включены расходы в позиции плана-графика закупок | До 15 января 2025,  До 15 января 2026,  До 15 января 2027 | Администрация Зимовниковского сельского поселения  Усова Е.С. - ведущий специалист | План-график закупок | Информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.2.2. Заключены муниципальные контракты на техническое и аварийное обслуживание и ремонт объектов газового оборудования | 31 июля 2025,  31 июля 2026,  31 июля 2027, | Администрация Зимовниковского сельского поселения  Щербань В.Г. – начальник сектора благоустройства и социального развития | Муниципальный контракт | Информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.2.3. Приняты к учету и оплачены работы | 1 декабря 2025,  1 декабря 2026, 1 декабря 2027 | Администрация Зимовниковского сельского поселения  Ногина А.А – главный специалист (главный бухгалтер) | Акты выполненных работ и платежные поручения | Информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие (результат) 1.3. Произведен текущий ремонт и содержание жилищного фонда |  | X |  | Информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.3.1. Включены расходы в позиции плана-графика закупок | До 15 января 2025,  До 15 января 2026,  До 15 января 2027 | Администрация Зимовниковского сельского поселения  Усова Е.С. - ведущий специалист | План-график закупок | Информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.3.2. Заключены муниципальные контракт на текущий ремонт и содержание жилищного фонда | 31 июля 2025,  31 июля 2026,  31 июля 2027, | Администрация Зимовниковского сельского поселения  Щербань В.Г. – начальник сектора благоустройства и социального развития | Муниципальный контракт | Информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.3.3. Приняты к учету и оплачены работы | 1 декабря 2025,  1 декабря 2026, 1 декабря 2027 | Администрация Зимовниковского сельского поселения  Ногина А.А – главный специалист (главный бухгалтер) | Акты выполненных работ и платежные поручения | Информационная система отсутствует |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | – | Администрация Зимовниковского сельского поселения  Щербань В.Г. – начальник сектора благоустройства и социального развития |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Зимовниковского сельского поселения | – | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Инфор-мационная система |
| значе-ние | год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2030 год (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, улучшение экологической обстановки в поселении» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения зелёными насаждениями, детскими игровыми площадками). | возраста-ющий | МП КСП | процентов | 60 | 2023 | 65 | 70 | 75 | 75 | Администрация Зимовниковского сельского поселения | - |
| 1.2 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Зимовниковского сельского поселения | возраста-ющий | МП КСП | процентов | 60 | 2023 | 65 | 70 | 75 | 75 | Администрация Зимовниковского сельского поселения | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП КСП – муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения;

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата  по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, улучшение экологической обстановки в поселении» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Организованы и проведены мероприятия санитарному и текущему содержанию объектов благоустройства и озеленению территории» | оказание услуг (выполнение работ) | финансовое обеспечение реализации мероприятия | Условных единиц | 65 | 2024 | 66 | 67 | 68 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 3. Осуществлены мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения | оказание услуг (выполнение работ) | финансовое обеспечение реализации мероприятия | условных единиц | 6 | 2024 | 6 | 7 | 8 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов  по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения», (всего) в том числе: | Х | 15781,6 | 10131,0 | 5022,1 | 30934,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 15781,6 | 10131,0 | 5022,1 | 30934,7 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Организация и проведение мероприятий санитарному и текущему содержанию объектов благоустройства и озеленение территории» (всего), в том числе: | Х | 13281,6 | 8631,0 | 4922,1 | 26834,7 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 95105020140226290244 | 12481,6 | 8331,0 | 4822,1 | 25634,7 |
|  | местный бюджет | 95105020140226290851 | 800,0 | 300,0 | 100,0 | 1200,00 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения» (всего), в том числе: | Х | 2500,0 | 1500,0 | 100,0 | 4100,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 95105030140226170244 | 2500,0 | 1500,0 | 100,0 | 4100,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО., должность, отраслевой (функциональный) орган Администрации Зимовниковского сельского поселения, структурное подразделение Администрации Зимовниковского сельского поселения, муниципальное подведомственное учреждение Зимовниковского сельского поселения | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, улучшение экологической обстановки в поселении» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия санитарному и текущему содержанию объектов благоустройства и озеленению территории» *в 2025,2026,2027 году реализации* | 30 декабря 2025 г.,  30 декабря 2026 г,  30 декабря 2027 г | Ответственный за реализацию: Администрация Зимовниковского сельского поселения  Щербань В.Г. – начальник сектора благоустройства и социального развития Администрации Зимовниковского сельского поселения | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | «АЦК-Финансы» |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Включены расходы в позиции плана-графика закупок | 15 января 2025 г.,  15 января 2026 г,  15 января 2027 г | Администрация Зимовниковского сельского поселения  Усова Е.С. - ведущий специалист | План - график | ЕИС Закупки |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты благоустройство территории поселения (содержание парков, скверов, места для купания, ликвидация несанкционированных свалок | 30 декабря 2025 г.,  30 декабря 2026 г,  30 декабря 2027 г | Ответственный за реализацию: Администрация Зимовниковского сельского поселения  Щербань В.Г. – начальник сектора благоустройства и социального развития Администрации Зимовниковского сельского поселения | Муниципальный контракт | «АЦК-Финансы» |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Выполнены работы по благоустройству территории поселения (содержание парков, скверов, места для купания, ликвидация несанкционированных свалок | 30 декабря 2025 г.,  30 декабря 2026 г,  30 декабря 2027 г | Администрация Зимовниковского сельского поселения  Ногина А.А – главный специалист (главный бухгалтер) | Акты выполненных работ, платежное поручение | «АЦК-Финансы» |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществлены мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения» в 2025,2026,2027 году реализации | 30 декабря 2025 г.,  30 декабря 2026 г,  30 декабря 2027 г | Ответственный за реализацию: Администрация Зимовниковского сельского поселения  Щербань В.Г. – начальник сектора благоустройства и социального развития Администрации Зимовниковского сельского поселения | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | «АЦК-Финансы» |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.1.1. Включены расходы в позиции плана-графика закупок | 15 января 2025 г.,  15 января 2026 г,  15 января 2027 г | Администрация Зимовниковского сельского поселения  Усова Е.С. - ведущий специалист | План - график | ЕИС Закупки |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на утилизацию опасных отходов | 30 декабря 2025 г.,  30 декабря 2026 г,  30 декабря 2027 г | Ответственный за реализацию: Администрация Зимовниковского сельского поселения  Щербань В.Г. – начальник сектора благоустройства и социального развития Администрации Зимовниковского сельского поселения | Муниципальный контракт | «АЦК-Финансы» |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.1.3. Выполнены работы по благоустройству территории поселения (содержание парков, скверов, места для купания, ликвидация несанкционированных свалок | 30 декабря 2025 г.,  30 декабря 2026 г,  30 декабря 2027 г | Администрация Зимовниковского сельского поселения  Ногина А.А – главный специалист (главный бухгалтер) | Акты выполненных работ, платежное поручение | «АЦК-Финансы» |

Примечание.

Используемое сокращение:

«АЦК-Финансы» – автоматизированная система управления бюджетным процессом «АЦК-Финансы».