РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗИМОВНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2020                                       № 67                                 п. Зимовники

| Об утверждении отчета о реализации в 2019 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», распоряжением Администрации Зимовниковского района от 23.10.2018 № 69 «Об утверждении перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2019 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Зимовниковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов М.В. Грибинюкову.

Глава Администрации Зимовниковского

сельского поселения                                                             Д.П. Дубов

Постановление вносит:

Сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Зимовниковского

сельского поселения

от 12.03.2020 №67

Отчет о реализации в 2019 году

муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 433 «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» и предусматривает финансирование программных мероприятий направленных на сокращение расходов бюджета на оплату энергоносителей и снижение потерь в сетях

Раздел I. Результаты реализации муниципальной программы  Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»,  достигнутые за 2019 год

В 2019 году реализация муниципальной программы  Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий, направленных на осуществление модернизацию систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов в зданиях и на сетях уличного освещения.

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Зимовниковского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2019 году предусматривалось 1929,8тыс. рублей, в том числе: бюджет Зимовниковского сельского поселения – 1929,8 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2019 году в целом составили 1929,8 тыс. рублей, в том числе: бюджет Зимовниковского сельского поселения – 1929,8 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

В 2019 году программные мероприятия муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» выполнены в большей степени.

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В соответствии с подпрограммой «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» на Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения в рамках подпрограммы на 2019 год выделено – 1929,8 тыс.руб., израсходовано – 1929,8 тыс.руб.

На приобретение электрооборудования и текущий ремонт уличного освежения в 2019 году было запланировано 1929,8 тыс. рублей; израсходовано 1929,8 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» приведены в приложении 1 к Отчету о реализации в 2019 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Раздел IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 2 к Отчету о реализации в 2019 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Раздел V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты приведены в приложении 3 к Отчету о реализации в 2019 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики».

Оценка эффективности муниципальной Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы» базирующийся на анализе целевых показателей, указанных в муниципальной Программе, характеризующий степень достижения целей и решения задач  муниципальной Программы в целом, составил:

| Сп | ИДп ИЦп | = | 100 100 | = 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| доля объема природного газа и электрической энергии, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Зимовниковского сельского поселения; |

-

| Сп1 | ИДп ИЦп | = | 80,0 80,0 | = 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Зимовниковского сельского поселения |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составила:

| С о = | n Σ Cпш/n I=1 | = | 2/2 | = 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Критерий Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме

| СРом | Мв М | = | 2 2 | = 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Критерий Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме

| СРм | Мв М | = | 2 2 | =1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации программы  затраченным ресурсам, составил:

| ССуз = | ЗФ Зп | = | 1929,8 1929,8 | = 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятия к степени соответствия запланированному уровню расходов:

| Эис | СРм ССуз | = | 1,0 1,0 | = 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Cо х0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2 =1,0х0,5+1,0х0,3+1,0х0,2=0,96

Анализ реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2019 году, проведенный в соответствии с Методикой оценки эффективности показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы достигнуты. Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким

Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского  поселения» целесообразно сохранить перечень основных мероприятий и уровень целевых показателей на прежнем уровне

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2019 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» |
|  | Основное мероприятие |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Администрации Зимовниковского сельского поселения; | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | Администрация Зимовниковского сельского поселения; | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |
| 1.3 | Основное мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 2.2. Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение уровня освещенности | Был произведен текущий ремонт освещения по ул. Дзержинского, ул. Рабочая, ул. Восточная, Ул. Прудовая, пер. Игнатовский, пер. Центральный, пер. Тюльпанный, пер. 87 стрелковой дивизии. Так же произведен ремонт линий наружного освещения в х.Майкопский, х. Донецкий, х. Ильичев |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 2.4. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | Производилась замена электрооборудования, по мере выхода из строя |  |

Глава Администрации Зимовниковского сельского поселения                                                                Д.П. Дубов

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2019 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Всего | 1929,8 | 1929,8 | 1929,8 |
|  | местный бюджет | 1929,8 | 1929,8 | 1929,8 |
| Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Всего | 1929,8 | 1929,8 | 1929,8 |
|  | местный бюджет | 1929,8 | 1929,8 | 1929,8 |
| Основное мероприятие 2.3. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | местный бюджет | 1906,3 | 1906,3 | 1906,3 |
| Основное мероприятие 2.4. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | местный бюджет | 23,5 | 23,5 | 23,5 |

Приложение № 3 к отчету о реализации в 2019 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
|  | Показатель 1 доля объема природного газа и электрической энергии, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Зимовниковского сельского поселения; | % | - | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Показатель 2. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Зимовниковского сельского поселения | % | - | 80,0 | 80,0 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» |
|  | Показатель 1.1. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Зимовниковского сельского поселения | % | - | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Показатель 1.2. Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Зимовниковского сельского поселения | % | - | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |
|  | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципального образования Зимовниковское сельское поселение | % | - | 80,0 | 80,0 |  |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.