РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗИМОВНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2017                                     № 116                             п. Зимовники

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной

программы Зимовниковского сельского поселения

«Благоустройство территории Зимовниковского

сельского поселения» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 22.08.2013г. № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 15.08.2013 № 406 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения» руководствуясь ст.2 п.13 Устава муниципального образования «Зимовниковское сельское поселение»  Администрации Зимовниковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Зимовниковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Зимовниковского

сельского поселения                                                        Д.П. Дубов

Приложение к постановлению

Администрации Зимовниковского

сельского поселения

от  31.03.2017 №  116

Отчет о реализации муниципальной программы

Зимовниковского сельского поселения

«Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения»

за 2016 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 07.10.2013 № 177.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории Зимовниковского сельского поселения

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» средства бюджета в сумме 10437,2 тыс. рублей Зимовниковского сельского поселения были направлены на мероприятия по благоустройству населенных пунктов поселения.

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 12 субботников; ппроведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;

- информирование населения по благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

Для реализации данных  мероприятий  были заключены договора на   противоклещевую обработку мест общего пользования, на покос травы и вырубку поросли, на уборку и вывоз мусора.

Раздел 2.

Перечень основных мероприятий

подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки .

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрены ассигнования в сумме 10437,2 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма  1 «Санитарное и текущее содержание объектов благоустройства и озеленения на территории Зимовниковского сельского поселения»   (далее – подпрограмма 1);

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 11535,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение тринадцати основных мероприятий.

В 2016 году в установленный срок выполнены основные мероприятия:

- содержание зеленых насаждений ;

- спиливание аварийных деревьев ;

- содержание мест захоронений ;

- уличное освещение ;

-содержание сетей уличного освещения ;

- содержание фонтана, «Вечного огня» ;

- приобретение детских игровых комплексов и спортивных сооружений 1

шт;

- дезинсекционная обработка территории ;

- содержание спортивных сооружений 1 шт;

-приобретение и установка урн, скамеек, подставок для цветов, МАФ;

- отлов бродячих животных ;

-содержание свалки ТБО;

-содержание в чистоте парков, улиц и переулков ;

Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования.

Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

В результате оплата за электроэнергию уличного освещения производилась согласно договора, произведены работы по восстановлению уличного освещения согласно заключенного договора, заключены договора и выполнены работы по ремонту памятников, по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы, население проинформировано по вопросам благоустройства.

Раздел 4.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Резкий рост цен на рынке продаж привел к уменьшению количества заключенных муниципальных контрактов на предоставление услуг по благоустройству.

А также фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2016 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения  по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 5.

Сведения об  использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрены ассигнования в сумме 11535,7 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – Подпрограмма  1 «Санитарное и текущее содержание объектов благоустройства и озеленения на территории Зимовниковского сельского поселения»

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 11535,7 тыс. рублей.

В рамках даной подпрограммы осуществлялись следующие расходы:

- оплату коммунальных платежей – 3914,6 рублей;

- приобретение электротоваров – 150,8 тыс. рублей,

- приобретение игрового оборудования 347,5 тыс. рублей;

- финансовая поддержка МУППЖКХ на лицензирование свалки – 1038,3 тыс. рублей;

- финансовая поддержка МУППЖКХ на тех. обслуживание КТП  – 87,9 тыс.рублей;

- приобретение металлических секций – 163,7 тыс. рублей;

- изготовление стоек для указателей улиц – 35,5 тыс. рублей;

- капитальный ремонт объектов благоустройства – 199,4 тыс. рублей;

- уборка территории, содержание клумб– 1277,4 тыс. рублей,

- обрезка деревьев– 55,6 тыс. рублей,

- вывоз ТБО – 611,0 тыс. рублей;

- отлов собак  - 95,1 тыс. рублей;

- устройство въезда на кладбище – 50,6 тыс. рублей;

- работы по благоустройству -  601,6

- санитарная обрезка  и вывоз деревьев  – 345,6 тыс. рублей;

- приобретение и доставка петунии – 112,5 тыс. рублей;

- приобретение и установка МАФ – 33,6 тыс. рублей;

- наведение понтонной переправы – 99,0 тыс. рублей;

- противоклещевая обработка – 33,8 тыс. рублей;

- обкос травы – 685,9 тыс. рублей;

- приобретение извести и хозтоваров- 150,0 тыс. рублей;

- работы по благоустройству от ЦЗН – 52,0 тыс. рублей;

- содержание свалки (за счет средств района) – 575,3 тыс. рублей,

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведены в таблице № 1 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2016 году было запланировано достижение тринадцати из четырнадцати показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2016 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Зимовниковского сельского поселения «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения»:

Постановлениями Администрации Зимовниковского сельского поселения:

№ 600 от 21.10.2016; № 776 от 30.12.2016; в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Зимовниковского сельского поселения» и в связи с необходимостью корректировки объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» на 2016 год.

Раздел 7.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является  выполнение всех запланированных мероприятий и достижение  плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2016г. было запланировано-11535,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составило – 10437,2 тыс. рублей. Муниципальная программа выполнена не в полном объеме. Исполнение составило 90,5 %

Эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году оценивается на основании следующих критериев:

- Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 2 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 3 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 4 равно 1,7;

значение показателя (индикатора) 5 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 6 равно 0,6;

значение показателя (индикатора) 7 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 8 равно 3,0;

значение показателя (индикатора) 9 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 10 равно 1,04;

значение показателя (индикатора) 11 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 12 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 13 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 14 равно 1,0;

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет – Эо = 1,17 что характеризует высокий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников  финансирования СРом = 0,93.

- Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий ,выполненных в полном объеме: СРм = 0,93, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов  за счет  средств бюджета  поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям

ССуз= 11535,76/10437,2 = 0,90.

- Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: Эис = 0,90 . Бюджетная эффективность признана удовлетворительной.

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр=  Эо*0,5+СРом*0,3+Эис*0,2

УРпр= 1,17*0,5+0,69*0,3+1,17*0,2=1,0

С учетом данных результатов в 2016 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Раздел 8.

Результаты реализации мероприятий  муниципального

и правового регулирования.

Меры правового регулирования в сфере благоустройства, относящиеся к компетенции Администрации Зимовниковского сельского поселения в 2016 году не предусматривались.

Раздел 9.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2016 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

### Приложение 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего | 11535,7 | 11535,7 | 10437,2 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | 11535,7 | 11535,7 | 10437,2 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | всего | 11535,7 | 11535,7 | 10437,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 11535,7 | 11535,7 | 10437,2 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 |  | 150,0 | 150,0 | 112,5 |
| Основное мероприятие 1.2 | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 410,0 | 410,0 | 401,2 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 420,0 | 420,0 | 413,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1. 4 | федеральный бюджет | 4000,0 | 4000,0 | 3600,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 4000,0 | 4000,0 | 3600,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 5 | всего | 100,0 | 100,0 | 99,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 100,0 | 100,0 | 99,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | всего | 320,0 | 320,0 | 314,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 320,0 | 320,0 | 314,6 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 | всего | 348,7 | 348,7 | 347,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 348,7 | 348,7 | 347,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1,8 | всего | 40,0 | 40,0 | 33,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 40,0 | 40,0 | 33,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9 | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.10 | всего | 7,0 | 7,0 | 6,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 7,0 | 7,0 | 6,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.11 | всего | 70,0 | 70,0 | 69,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 70,0 | 70,0 | 69,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.12 | всего | 100,0 | 100,0 | 95,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 100,0 | 100,0 | 95,1 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.13 | всего | 2039,0 | 2039,0 | 1613,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2039,0 | 2039,0 | 1613,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.14 | всего | 3531,0 | 3531,0 | 3331,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3531,0 | 3531,0 | 3331,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

### Приложение 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» |
| 1 | Содержание зелёных насаждений | тыс.м2 | 376 | 376 | 376 | - |
| 2 | Спиливание аварийных деревьев | шт. | 15 | 15 | 15 | - |
| 3 | Содержание мест захоронений | кв.м. | 250000 | 250000 | 250000 | - |
| 4 | Уличное освещение | т.кВт | 960,4 | 960,4 | 560,6 | Экономия за счет замены ламп на энергосберегающие |
| 5 | Содержание сетей уличного освещения | км | 58,6 | 58,6 | 58,6 | - |
| 6 | Содержание фонтана, «Вечного огня» | шт. | 5 | 5 | 3 |  |
| 7 | Приобретение детских игровых комплексов | шт. | 1 | 1 | 3 | - |
| 8 | Дезинсекционная обработка территории | кв.м. | 40000 | 40000 | 40000 | - |
| 9 | Ремонт памятников и обелисков | шт. | 3 | 3 | 3 | - |
| 10 | Содержание спортивных сооружений | шт | 1 | 1 | 1 | - |
| 11 | Приобретение и установка урн, скамеек, подставок для цветов, МАФ | шт. | 25 | 25 | 26 | - |
| 12 | Отлов бродячих животных | гол | 250 | 250 | 250 | - |
| 13 | Содержание свалки ТБО | щт | 1 | 1 | 1 | - |
| 14 | Содержание в чистоте парков, улиц и переулков | тыс.м2. | 300 | 300 | 300 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения»

отчетный период 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 . «Мероприятия по благоустройству территории Зимовниковского сельского поселения» | Глава поселения Начальник сектора муниципального хозяйства |  | X | X | 11535,7 | 11535,7 | 10437,2 | 10842,6 | 405,4 кредиторская задолженность на 01.01.2017 |
| 1 | Содержание зелёных насаждений | Глава поселения Начальник сектора муниципального хозяйства | За отчетный период была произведена оплата по согласно 2 муниципальным контрактам на приобретение петунии многоцветковой. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 150,0 | 150,0 | 112,5 | 112,5 | - |
| 2 | Спиливание аварийных деревьев | Глава поселения Начальник сектора муниципального хозяйства | Проводились работы по спиливанию и вывозу аварийных деревьев | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 410,0 | 410,0 | 401,2 | 401,2 | - |
| 3 | Содержание мест захоронений | Глава поселения Начальник сектора муниципального хозяйства | За отчетный период были проведены мероприятия по благоустройству кладбищ и текущему ремонту мест захоронений ВОВ . | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 420,0 | 420,0 | 413,7 | 413,7 | - |
| 4 | Уличное освещение | Глава поселения Начальник сектора муниципального хозяйства | Благодаря замене ламп уличного освещения на энергосберегающие удалось достигнуть значительной экономии средств | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4000,0 | 4000,0 | 3600,0 | 4000,0 | 400,0 кредиторская задолженность на 01.01.2017 |
| 5 | Содержание сетей уличного освещения | Глава поселения Начальник сектора муниципального хозяйства | Заключены и оплачены договора на ремонт уличного освещения. Договор на смену автоматических выключателей | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100,0 | 100,0 | 99,00 | 99,0 | - |
| 6 | Содержание фонтана, «Вечного огня» | Глава поселения Начальник сектора муниципального хозяйства | Оплата за потребленные энергоресурса осуществлялась на основании муниципальных контрактов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 320,0 | 320,0 | 314,6 | 320,0 | 5,4 кредиторская задолженность на 01.01.2017 |
| 7 | Приобретение детских игровых комплексов | Глава поселения Начальник сектора муниципального хозяйства | Было оплачено три контракта на приобретения игровых комплексов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 348,7 | 348,7 | 347,5 | 347,5 | - |
| 8 | Дезинсекционная обработка территории | Глава поселения Начальник сектора муниципального хозяйства | Для реализации данного мероприятия были заключены договора на противоклещевую обработку мест общего пользования. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 40,0 | 40,0 | 33,8 | 33,8 | - |
| 9 | Ремонт памятников и обелисков | Глава поселения Начальник сектора муниципального хозяйства | Были проведены субботники по уборе памятников | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 10 | Содержание спортивных сооружений | Глава поселения Начальник сектора муниципального хозяйства | Был произведён ремонт спортивного оборудования в Кучманском парке | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 7,0 | 7,0 | 6,1 | 6,1 | - |
| 11 | Приобретение и установка урн, скамеек, подставок для цветов, МАФ | Глава поселения Начальник сектора муниципального хозяйства | Были установлены МАФ в центральном парке | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 70,0 | 70,0 | 69,1 | 69,1 |  |
| 12 | Отлов бродячих животных | Глава поселения Начальник сектора муниципального хозяйства | Были заключены договора гражданско-правового характера на отлов безнадзорных животных | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100,0 | 100,0 | 95,1 | 95,1 | - |
| 13 | Содержание свалки ТБО | Глава поселения Начальник сектора муниципального хозяйства | На основание заключенных соглашений с муниципальным районом поселению были переданы полномочия по содержанию полигона ТБО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2039 | 2039 | 1613,5 | 1613,5 | - |
| 14 | Содержание в чистоте парков, улиц и переулков | Глава поселения Начальник сектора муниципального хозяйства | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и официальном сайте Зимовниковского сельского поселения размещаются объявления по вопросам благоустройства. На покос травы и вырубку поросли. На уборку и вывоз мусора. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3531,0 | 3531,0 | 3331,1 | 3331,1 | - |
|  | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения Начальник сектора муниципального хозяйства | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. | X | 31.12.2016 | X | X | X | Х | X |
| 15 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 11535,7 | 11535,7 | 10437,2 | 10842,6 | 18,3 |

Глава Зимовниковского сельского поселения                                                  Н.В.Изварин

Исполнитель – начальник СЭФ Шульц Ю.Г.