РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗИМОВНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  107

07.03.2018                                                                                                                        п. Зимовники

| Об утверждении отчета о реализации в 2018 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018г. № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 15.08.2013 № 406 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения» руководствуясь ст.2 п.13 Устава муниципального образования «Зимовниковское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2018 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Зимовниковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя начальника сектора земельных и имущественных отношений Марченко А.В..

Глава Администрации Зимовниковского

сельского поселения                                                             Д.П. Дубов

Приложение

к постановлению

Администрации Зимовниковского

сельского поселения

от  07.08.2019 №107

Отчет о реализации в 2018 году

муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом»

Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 07.10.2013 № 169 «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» и предусматривает финансирование программных мероприятий в части управления и распоряжения имуществом сельского поселения.

Раздел I. Результаты реализации муниципальной программы  Зимовниковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом», достигнутые за 2018 год

В 2018 году реализация муниципальной программы  Зимовниковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Зимовниковского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Эффективное и рациональное использование муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности» в 2018 году предусматривалось 400,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет Зимовниковского сельского поселения – 400,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2018 году в целом составили 384,7 тыс. рублей, в том числе: бюджет Зимовниковского сельского поселения – 384,7 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

В 2018 году программные мероприятия муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» выполнены в большей степени.

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В соответствии с подпрограммой «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» на изготовление технической документации на объекты муниципального имущества на 2018 год выделено – 190,0 тыс.руб., израсходовано – 182,7 тыс.руб.

Администрация Зимовниковского сельского поселения были осуществлены работы по изготовлению технической документации на 34 объекта муниципальной собственности. Из них:

-оформлено в собственность и передано гражданам по договорам социального найма четыре квартиры;

- в рамках исполнения полномочий по газоснабжению населения принято от населения и оформлено в собственность тринадцать участков газопроводов

На мероприятия по землеустройству и землепользованию в 2018 году было выделено 110,0 тыс. рублей, израсходовано 102,0 тыс. рублей. Было отмежевано 13 земельных участков под объектами благоустройства. Один земельный участок был передан в аренду. Стоимость договора аренды составила 164,8 тыс. рублей.

На мероприятия по содержанию объектов муниципальной собственности, не вошедших в другие программы в 2018 год выделено – 100,0 тыс.руб., израсходовано – 99,0 тыс.руб.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» приведены в приложении 1 к Отчету о реализации в 2018 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом»

Раздел III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 2 к Отчету о реализации в 2018 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»

Раздел IV. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты приведены в приложении 3 к Отчету о реализации в 2018 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом».

Оценка эффективности муниципальной Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы» базирующийся на анализе целевых показателей, указанных в муниципальной Программе, характеризующий степень достижения целей и решения задач  муниципальной Программы в целом, составил:

| Сп | ИДп ИЦп | = | 34 34 | = 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изготовление технической документации на объекты муниципального имущества Администрации Зимовниковского сельского поселения и государственная регистрация права на него |  |  |  |  |

| Сп | ИДп ИЦп | = | 13 13 | = 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию |  |  |  |  |

| Сп | ИДп ИЦп | = | 1 1 | = 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание объектов муниципальной собственности, не вошедших в другие программы |  |  |  |  |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программs, составила:

| С о = | n Σ Cпш/n I=1 | = | 3/3 | = 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Критерий Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме

| СРом | Мв М | = | 3 3 | = 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения» затраченным ресурсам, составил:

| ССуз = | ЗФ Зп | = | 384,7 400,0 | = 0,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятия к степени соответствия запланированному уровню расходов:

| Эис | СРом ССуз | = | 1 0,96 | = 1,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Cо х0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2 =1х0,5+1,0х0,3+1,0х0,2=1,0

Анализ реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2018 году, проведенный в соответствии с Методикой оценки эффективности показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы достигнуты. Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким

Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского  поселения» разработана муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2019-2030 годы, утвержденная постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 429.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| - Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление технической документации на объекты муниципального имущества Администрации Зимовниковского сельского поселения и государственная регистрация права на него | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Оформление всех муниципальных объектов недвижимости |  | Обеспечено оформление муниципальных объектов недвижимости. Заключено 9 контрактов на изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта). |  | - |
| 1.2 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Создание условий для рационального использования земельных ресурсов |  | Обеспечено оформление муниципальных объектов недвижимости. Заключено 4 контракта на землеустроительные работы |  | - |
| 1.3 | Содержание объектов муниципальной собственности, не вошедших в другие программы | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Введение в эксплуатацию объекта водоснабжения (водопровод) |  | Были проведены дополнительные работы по реконструкции объекта |  | - |

Глава Администрации Зимовниковского сельского поселения                                                                Д.П. Дубов

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 400,0 | 400,0 | 384,7 |
|  | местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 384,7 |
| Подпрограмма 1. " Управление муниципальным имуществом " | Всего | 400,0 | 400,0 | 384,7 |
|  | местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 384,7 |
| Основное мероприятие 1.1. Изготовление технической документации на объекты муниципального имущества Администрации Зимовниковского сельского поселения и государственная регистрация права на него | местный бюджет | 190,0 | 190,0 | 182,7 |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию | местный бюджет | 110,0 | 110,0 | 102,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Содержание объектов муниципальной собственности, не вошедших в другие программы | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 99,9 |

Приложение № 3 к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление технической документации на объекты муниципального имущества Администрации Зимовниковского сельского поселения и государственная регистрация права на него | объект | 95,0 | 34 | 34,0 |  |
|  | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | объект | 2 | 13 | 13 |  |
|  | Содержание объектов муниципальной собственности, не вошедших в другие программы | объект | - | 1 | 1 |  |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.